Alunos: Dinara, Edson, Guilherme.

SPRINT 1 –
História	ID	Tarefa	Estimativa / (horas)	Tempo realizado
O servidor logado cadastrará o cardápio semanal, podendo alterar o mesmo, para que os alunos possam visualizar.	1	-Design e visualização da página inicial;	3	2 horas
	2	Modelagem do banco de dados;	1	57 minutos
	3	-Cadastrar manualmente o servidor(funcionário);	0,5	25min
	4	-Formulário de cadastro dos pratos;	2,5	2 horas
	5	-Cadastro de cardápio;	1	30min
	6	- Conexão com o servidor apache;	0,5
	7	-Testar visualização dos cardápios;	1
	8	-Criação do script do banco;	1	56
O servidor cadastra o aluno com suas informações para usar o RU.	9	-Formulário de cadastro do aluno;	1,5
	10	-Formulário cadastro servidor(funcionários e professores);	1
	11	-Validação dos formulários;	2,5

SPRINT 2
História	ID	Tarefa	Estimativa / (horas)	Tempo Testes	Tempo realizada
O servidor pode cadastrar e editar os cardápios.	1	- cadastro do prato/validação do formulário;	2,0		2,0
	2	- cadastro do cardápio/validação do formulário;	2,0		2,0
	3	-alteração do cardápio/validação do formulário;	2,0		0,5
	4	-alteração do prato(em relação a nome)/validação do formulário;	2,0		1,5
O usuário pode visualizar a tela de cardápios	5	-Testar a visualização; (pareado)	1,0	1,5	1,5
Necessita implementar a funcionalidade do login do servidor.	6	-formulário para realizar o login./validação do formulário / dação do f	2,0	1,0	3,0
	7	--testar o login do usuário(servidor).	1,5
O sistema permite a realização do login do usuário.	8	-testar o redirecionamento da página.	1,5		1,5
		TOTAL DE HORAS PLANEJADAS	13 HORAS		12 HORAS

SPRINT 3
História	ID	Tarefa	Estimativa / (horas)	Tempo Testes	Tempo realizado
Edição do cardápio	1	- Formulário para edição do cardápio;	2	0,5	2 (em andamento)
	2	- Validação do formulário;	1	0,5
Edição do prato	3	-alteração do prato(em relação a nome)/validação do formulário;	1,5	0,5	1,32hora (aguardando teste)
Formulário de cadastro dos funcionários , professores e alunos;	4	-Formulário para cadastro das pessoas/validação do formulário;	2	0,5	40min (em andamento)
O sistema permite a realização do login do usuário.	5	-formulário para realizar o login./validação do formulário	1,5	0,5
O servidor logado cadastra o controle de créditos para uso no RU.	6	- Cadastro dos créditos	2	0,5
	7	- Funcionalidade para o uso de créditos;	1,5	0,5
		TOTAL DE HORAS PLANEJADAS	11,5 HORAS	15 HORAS TOTAL	12 HORAS